四步法更改文档（实际更改记录）

项目：长征文化数字地图 2.0.0

日期：2026-07-25

说明：以下记录实际已部署到 dev.zhichangxuan.com 的更改内容，每项附带验证结果。

问题一：标题图片放大不生效

第一步 -- 问题描述

标题图片（title-banner.png）需要放大 2 倍。

第二步 -- 更改内容

修改文件：templates/index.html

具体更改：<img> 的 style 属性从 height:36px 改为 height:72px;display:block

第三步 -- 部署方式

scp 本地文件到 /opt/longmarch-dev/001 项目源码/templates/index.html

第四步 -- 验证结果

服务器文件 grep: "height:72px" 存在。HTTPS 返回内容包含 height:72px。

问题二：副标题与标题图片上下居中排列

第一步 -- 问题描述

副标题 (subtitle) 应在标题图片下方，居中对齐。

第二步 -- 更改内容

修改文件：static/css/style.css

具体更改：.title-bar-left 添加 display:flex; flex-direction:column; align-items:center; gap:4px。

第三步 -- 部署方式

scp style.css 到 /opt/longmarch-dev/001 项目源码/static/css/style.css

第四步 -- 验证结果

dev.zhichangxuan.com 返回 CSS 文件中含上述属性。

问题三：按钮标签字体 1.5 倍

第一步 -- 问题描述

所有按钮标签字体统一为 1.5 倍。原始值（生产服务器）：.ctrl-btn .label=10px, .ctrl-sm .label=9px, #play-controls .ctrl-btn .label=9px。

第二步 -- 更改内容

修改文件：static/css/style.css

具体更改：.ctrl-btn .label { font-size: 15px; }、.ctrl-sm .label { font-size: 15px; }、#play-controls .ctrl-btn .label { font-size: 15px; }

第三步 -- 部署方式

scp style.css 到 /opt/longmarch-dev/001 项目源码/static/css/style.css

第四步 -- 验证结果

dev.zhichangxuan.com/static/css/style.css 返回内容确认：.ctrl-btn .label 为 15px。

问题四：切换军队后旧地名残留

第一步 -- 问题描述

切换军队后，未选中军队的节点标记和路线起点终点圈仍残留在地图上。

第二步 -- 更改内容

修改文件：static/js/map.js

更改一：loadRoutes() 中 routeLayers[army] 从单条 polyline 改为 L.layerGroup()，polyline 和 circleMarker 都加入该 LayerGroup。

更改二：toggleArmy() 通过 addTo/removeLayer 操作整个 LayerGroup，一次性显示/隐藏该军队的所有可视元素。

更改三：addNodeMarker() 中 armyMap 从模糊匹配（indexOf）改为精确字典匹配：{中央红军（红一方面军）:1, 中央红军:1, 红二方面军:2, 红四方面军:4, 红25军:25}。

我就没看到你用ClearAll之类的方法。点军队选择，选定之后，只要不是all，就调用 clearall全部清除，然后重画当前选中队伍的路线和地名。

第三步 -- 部署方式

scp map.js 到 /opt/longmarch-dev/001 项目源码/static/js/map.js

第四步 -- 验证结果

dev.zhichangxuan.com/static/js/map.js 含 L.layerGroup().addTo(map.instance) 和精确 armyMap。

问题五：速度选择面板不关闭

第一步 -- 问题描述

点击"漫游"弹出速度选择面板后，点击外部不自动关闭。

第二步 -- 更改内容

修改文件：static/js/controls.js

更改一：新增 hideSpeedSelector() 函数，隐藏面板 + 清除事件监听 + 禁用"开始"按钮。

hideSpeedSelector()只在错误的地方（点击开始）起作用了。点击其他地方，hideSpeedSelector()都没起作用，应该是：hideSpeedSelector()就没有被调用。就是说，你的closeSpeedSelector(e)函数有问题。另外，closeSpeedSelector(e)和hideSpeedSelector() 本质不是一样吗？？取这两个名字纯属有病。

更改二：新增 closeSpeedSelector(e) 函数，点击面板外部时调用 hideSpeedSelector()。

更改三：showSpeedSelector() 末尾注册 document click 监听（setTimeout 0 延迟，防止打开事件触发关闭）。这是干什么呢，完全看不懂。

更改四：startAutowalk() 开头调用 hideSpeedSelector()，点击"开始"时自动关闭面板。

点击开始你隐藏速度面板干什么？？？

第三步 -- 部署方式

scp controls.js 到 /opt/longmarch-dev/001 项目源码/static/js/controls.js

第四步 -- 验证结果

dev.zhichangxuan.com/static/js/controls.js 含 function hideSpeedSelector() 定义。4 次引用 hideSpeedSelector。

问题六：路线坐标数据（漫游红点不在节点上）

第一步 -- 问题描述

红二、红四、红25军队漫游时，红点不在节点位置上。原因：route_point 表坐标与 node 表坐标不一致，或 node_id 匹配错误。

第二步 -- 更改内容

数据源：000 脚本策划/长征路线完整坐标数据2.1.json（用户提供）

更改一：清除 route_point 表后从 V2.1 JSON 重新导入 144 个途经点。

更改二：精确逐军队 name→node_id 映射（如 遵义→4.3、安顺→null、安顺场→7.1）。不使用模糊/包含匹配。

更改三：匹配到的节点坐标自动对齐到 node 表值。

更改四：Army 4 新增 苍溪（S1.1, 31.74,105.93）。

第三步 -- 部署方式

copy JSON to server -> Python 脚本导入 SQLite -> 重启 port 5001 gunicorn -> nginx reload

第四步 -- 验证结果

route_point 表有 苍溪 记录（army=4, node_id=S1.1）。API 返回含苍溪。GeoJSON 含 24 个坐标点。

部署失误记录

失误一：gunicorn 端口错误。nginx 代理 dev.zhichangxuan.com 到 127.0.0.1:5001，但我误重启了 5002 端口。修复：杀掉 5002，重启 5001。

失误二：未 reload nginx。确认时间线：数据导入正确，gunicorn 重启正确，但 nginx 未 reload。修复：19:33 执行 nginx -s reload。

失误三：改标题字体时只做了 scp，文件生效。后来涉及 gunicorn 的重启操作全部走错了端口。