重走长征路 — 长征文化数字地图

版本管理方案

版本：V2.0

日期：2026年07月22日

状态：正式发布

📋 本文档为V1.0版本的优化升级版，

修复了多处可落地性问题。

目  录

一、文档概述

二、版本管理总则（V2.0优化）

三、分支策略（V2.0优化）

四、环境架构（V2.0优化）

五、版本号命名规范

六、日常工作流程（V2.0优化）

七、数据库版本管理（V2.0优化）

八、CI/CD与自动化部署（V2.0新增）

九、测试与质量门禁（V2.0优化）

十、发布流程（V2.0优化）

十一、回滚策略

十二、职责分工

十三、附录（V2.0新增）

一、文档概述

本文档适用于「重走长征路 — 长征文化数字地图」Web 项目的版本管理与部署运维。项目基于 Python Flask + Leaflet.js + SQLite/PostgreSQL 架构，部署于云平台。

V1.0问题回顾

| 优先级 | 问题 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 🔴 高 | SQLite并发问题 | 生产环境稳定性 |
| 🔴 高 | 缺少CI/CD workflow示例 | 无法落地执行 |
| 🟡 中 | 分支命名冗余 | 规范不清晰 |
| 🟡 中 | 数据迁移脚本未实现 | 流程不完整 |
| 🟢 低 | 文档格式细节 | 可读性 |

本V2.0版本针对以上问题进行了系统性优化。

二、版本管理总则（V2.0优化）

| 原则 | V1.0说明 | V2.0优化说明 |
| --- | --- | --- |
| 环境隔离原则 | 测试与生产隔离 | ✅ 保留，增加数据库迁移隔离策略 |
| 分支驱动原则 | 所有变更通过分支 | ✅ 保留，简化为工单号命名 |
| 测试前置原则 | 测试通过方可发布 | ✅ 保留，增加自动化测试覆盖率 |
| 变更可溯原则 | Tag + Release Notes | ✅ 保留，增加变更日志自动生成 |
| 数据安全原则 | 迁移脚本管理DB | ✅ 保留，增加PostgreSQL支持 |

三、分支策略（V2.0优化）

基于 Git Flow 模型，适配本项目单团队、单主干的实际情况，采用以下分支体系：

| 分支名 | 用途 | V1.0规范 | V2.0优化规范 |
| --- | --- | --- | --- |
| main | 发布分支（生产） | 禁止直接提交 | ✅ 保持不变 |
| develop | 主开发分支 | 日常集成 | ✅ 保持不变 |
| feature/* | 功能开发分支 | feature/功能名-日期 | ✅ 改为 feature/功能名-#issue号 |
| fix/* | Bug修复分支 | fix/问题简述-日期 | ✅ 改为 fix/问题简述-#issue号 |
| hotfix/* | 紧急修复分支 | 从main拉出 | ✅ 增加冲突解决预案 |
| release/* | 发布候选分支 | release/v版本号 | ✅ 增加合并冲突处理流程 |

V2.0新增：Hotfix合并冲突处理流程

Step 1: hotfix合并到main时，使用 --no-ff 保留合并历史

Step 2: 立即合并hotfix到develop，使用 git merge --no-commit 预合并

Step 3: 若有冲突，在develop分支解决，确保测试环境可验证

Step 4: 提交合并结果，触发CI自动部署测试环境

Step 5: 测试环境验证通过后，标记hotfix流程完成

V2.0新增：Release合并冲突处理流程

Step 1: release分支必须无冲突才能合并到main

Step 2: 若有冲突，在release分支解决（不在main解决）

Step 3: 冲突解决后，更新版本号，重新进行全面回归测试

Step 4: 测试通过后才允许合并到main并打Tag

四、环境架构（V2.0优化）

项目维护三套独立环境，通过服务器实例、域名、数据库文件三方面完全隔离：

| 环境 | 部署位置 | 访问地址 | 数据库 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开发环境 (Development) | 开发者本地 | localhost:5000 | 本地SQLite (data/dev_用户名.db) | 开发者自建自用 |
| 测试环境 (Staging) | 云平台测试实例 | staging.czwh.cn | 云平台测试 PostgreSQL | 集成测试、验收测试 |
| 生产环境 (Production) | 云平台生产实例 | www.czwh.cn | 云平台生产 PostgreSQL | 正式对外服务 |

V2.0核心优化：从SQLite迁移到PostgreSQL

问题：SQLite不支持真正的并发写入，多用户访问时会出现锁表问题。

解决方案：生产环境建议迁移到PostgreSQL，开发环境可保留SQLite用于快速迭代。

V2.0新增：多开发者数据库隔离策略

每个开发者使用独立的数据库文件：dev_张三.db、dev_李四.db

数据库命名规范：data/dev/dev_姓名拼音.db

多人协作时，从develop分支拉取最新代码后，执行数据同步脚本

定期将个人数据库中的测试数据导出为SQL脚本，纳入版本管理

五、版本号命名规范

采用语义化版本号（SemVer）：

{主版本}.{次版本}.{修订号}     例如：v1.3.2

| 版本类型 | 变更条件 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 主版本 | 重大架构变更、不兼容的API改动或里程碑式发布 | v2.0.0 |
| 次版本 | 新增功能、新增节点、新增路线等向下兼容的更新 | v1.3.0 |
| 修订号 | Bug修复、素材替换、文案修正等细微变更 | v1.3.2 |

Tag格式：

v{主版本}.{次版本}.{修订号}    例如：git tag v1.3.2

六、日常工作流程（V2.0优化）

6.1 功能开发流程

Step 1: 从JIRA/TAPD等项目管理工具创建issue，获取issue编号

Step 2: 从develop分支拉取最新代码，创建feature分支（命名：feature/功能名-#issue号）

Step 3: 在feature分支上进行开发，本地测试通过后提交

Step 4: 推送feature分支到远程仓库，发起Pull Request（PR）合并到develop

Step 5: PR通过Code Review后合并到develop

Step 6: CI/CD自动部署测试环境（develop分支）

Step 7: 在测试环境上验证新功能，通知产品/运营进行验收

6.2 Bug修复流程

Step 1: 创建issue并获取编号

Step 2: 从develop拉取fix分支（命名：fix/问题简述-#issue号）

Step 3: 修复Bug，本地测试

Step 4: 提交PR合并到develop

Step 5: 测试环境验证修复有效

Step 6: 若无问题，合并到main并创建修订版本号Tag

6.3 发布流程（V2.0优化）

Step 1: 从develop分支拉出release/vX.Y.Z分支

Step 2: 在release分支上仅做版本号修改、文档更新、最终测试

Step 3: 确保无合并冲突，若有冲突在release分支解决

Step 4: 测试环境部署release分支进行全面回归测试

Step 5: 测试通过后，合并到main分支，打Tag vX.Y.Z

Step 6: 合并main变更回develop，保持同步

Step 7: 生产环境部署main分支Tag vX.Y.Z

6.4 紧急修复流程（Hotfix）

Step 1: 从main分支拉出hotfix/问题简述-#issue号

Step 2: 修复问题，本地验证

Step 3: 合并到main并打递增的修订版本号Tag

Step 4: 生产环境部署hotfix Tag

Step 5: 同时将hotfix变更合并回develop（预合并，检查冲突）

Step 6: 若有冲突，在develop分支解决并验证

七、数据库版本管理（V2.0优化）

7.1 迁移脚本体系（V2.0增强）

所有数据库结构变更必须通过迁移脚本执行。

| 目录 | 文件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| data/migrations/ | 001_create_users_table.sql | 建表语句 |
| data/migrations/ | 002_add_node_poetry_field.sql | 字段变更 |
| data/migrations/ | 003_create_route_points.sql | 数据表创建 |
| data/migrations/ | migrate.py | 迁移执行入口（V2.0新增代码） |

V2.0新增：migrate.py核心代码

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
"""数据库迁移执行器"""

import os
import sqlite3
import re

class MigrationManager:
    def __init__(self, db_path, migrations_dir):
        self.db_path = db_path
        self.migrations_dir = migrations_dir
        self._init_version_table()
    
    def _init_version_table(self):
        """初始化版本记录表"""
        conn = sqlite3.connect(self.db_path)
        conn.execute("""
            CREATE TABLE IF NOT EXISTS schema_version (
                version INTEGER PRIMARY KEY,
                applied_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
                description TEXT
            )
        """)
        conn.commit()
        conn.close()
    
    def get_current_version(self):
        """获取当前数据库版本"""
        conn = sqlite3.connect(self.db_path)
        cursor = conn.execute(
            "SELECT MAX(version) FROM schema_version"
        )
        result = cursor.fetchone()[0]
        conn.close()
        return result or 0
    
    def run_pending(self):
        """执行所有未应用的迁移"""
        current = self.get_current_version()
        migrations = sorted([
            f for f in os.listdir(self.migrations_dir)
            if f.endswith('.sql')
        ])
        
        for migration in migrations:
            version = int(re.match(r'^(\d+)', migration).group(1))
            if version > current:
                self._apply_migration(migration, version)
    
    def _apply_migration(self, filename, version):
        """应用单个迁移"""
        filepath = os.path.join(self.migrations_dir, filename)
        with open(filepath, 'r', encoding='utf-8') as f:
            sql = f.read()
        
        conn = sqlite3.connect(self.db_path)
        conn.executescript(sql)
        conn.execute(
            "INSERT INTO schema_version (version, description) VALUES (?, ?)",
            (version, filename)
        )
        conn.commit()
        conn.close()
        print(f"Applied: {filename}")
    
    def rollback(self, target_version):
        """回滚到指定版本"""
        # 读取迁移文件的DOWN部分执行
        pass

if __name__ == '__main__':
    import sys
    db_path = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else 'data/app.db'
    migrations_dir = 'data/migrations'
    manager = MigrationManager(db_path, migrations_dir)
    manager.run_pending()

7.2 数据内容管理

小范围修正：通过管理后台界面或API直接操作，操作后需在测试环境验证再同步生产

批量数据导入：通过JSON/CSV导入脚本，脚本本身纳入版本管理

数据导出：每次重大数据更新前，对生产环境数据库执行备份导出

V2.0新增：数据验证流程

def validate_nodes_json(data):
    """节点数据导入前验证"""
    required_fields = ['node_id', 'title', 'lat', 'lng', 'province']
    
    for node in data:
        # 检查必填字段
        for field in required_fields:
            assert field in node, f"节点{node.get('node_id')}缺少字段: {field}"
        
        # 验证坐标范围
        assert -90 <= node['lat'] <= 90, f"纬度异常: {node['lat']}"
        assert -180 <= node['lng'] <= 180, f"经度异常: {node['lng']}"
        
        # 验证省份编码
        assert node['province'] in PROVINCE_CODES, f"未知省份: {node['province']}"
        
        # 验证时间线编号格式
        if 'timeline_section' in node:
            assert re.match(r'^\d+\.\d+$', node['timeline_section']), \
                f"时间线编号格式错误: {node['timeline_section']}"

print("✅ 数据验证通过！")

7.3 数据库备份策略（V2.0增强）

| 备份类型 | 内容 | 频率 | 存储 | V2.0新增 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全量备份 | 生产数据库.db文件 | 每次发布前 | 本地+云存储双份 | ✅ 保留 |
| 增量备份 | 迁移脚本 | 随代码提交 | Git仓库 | ✅ 保留 |
| 归档备份 | 完整.db+媒体文件 | 每周日03:00 | 云存储，保留4周 | ✅ 增加媒体文件 |
| 版本快照 | 数据JSON导出 | 每次数据更新前 | Git仓库data/exports/ | 🆕 V2.0新增 |

八、CI/CD与自动化部署（V2.0新增）

本章节为V2.0版本新增，提供完整的GitHub Actions workflow示例。

8.1 CI流水线 - ci.yml

name: CI Pipeline

on:
  push:
    branches: [main, develop, '**/**']
  pull_request:
    branches: [main, develop]

jobs:
  lint:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      
      - name: Set up Python
        uses: actions/setup-python@v5
        with:
          python-version: '3.11'
      
      - name: Install dependencies
        run: |
          pip install -r requirements.txt
          pip install flake8 bandit
      
      - name: Lint with Flake8
        run: |
          flake8 . --count --select=E9,F63,F7,F82 --show-source --statistics
      
      - name: Security check with Bandit
        run: bandit -r . -f txt -o bandit_report.txt
      
      - name: Run unit tests
        run: |
          pytest tests/ --cov=. --cov-report=xml --cov-fail-under=60

  deploy-staging:
    needs: lint
    runs-on: ubuntu-latest
    if: github.ref == 'refs/heads/develop'
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      
      - name: Deploy to Staging
        run: |
          echo "部署到测试环境: staging.czwh.cn"
          # 添加实际部署命令
          bash deploy/deploy_staging.sh
          
      - name: Run smoke tests
        run: |
          curl -f https://staging.czwh.cn/health || exit 1

8.2 CD流水线 - deploy.yml

name: Deploy to Production

on:
  push:
    tags:
      - 'v*'
  workflow_dispatch:

jobs:
  deploy-production:
    runs-on: ubuntu-latest
    environment: production
    
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
        with:
          ref: ${{ github.ref }}
      
      - name: Run database migrations
        run: |
          python data/migrations/migrate.py data/prod.db
        env:
          DATABASE_URL: ${{ secrets.DATABASE_URL_PROD }}
      
      - name: Deploy application
        run: |
          bash deploy/deploy_production.sh
        env:
          SSH_KEY: ${{ secrets.PROD_SSH_KEY }}
      
      - name: Run smoke tests
        run: |
          curl -f https://www.czwh.cn/health
          curl -f https://www.czwh.cn/api/nodes | jq length
      
      - name: Create Release
        if: startsWith(github.ref, 'refs/tags/v')
        uses: actions/create-release@v1
        env:
          GITHUB_TOKEN: ${{ secrets.GITHUB_TOKEN }}
        with:
          tag_name: ${{ github.ref }}
          release_name: Release ${{ github.ref }}
          body: |
            ## Release Notes
            请查看 Release Notes 目录
          draft: false
          prerelease: false

8.3 自动化回滚 - rollback.yml

name: Emergency Rollback

on:
  workflow_dispatch:
    inputs:
      version:
        description: '要回滚到的版本 (如 v1.2.1)'
        required: true
      reason:
        description: '回滚原因'
        required: false

jobs:
  rollback:
    runs-on: ubuntu-latest
    environment: production
    
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
        with:
          ref: ${{ github.event.inputs.version }}
      
      - name: Restore database backup
        run: |
          echo "从备份恢复数据库..."
          # 从云存储下载备份文件
          aws s3 cp s3://backups/prod.db.bak.${{ github.event.inputs.version }}.gz .
          gunzip prod.db.bak.${{ github.event.inputs.version }}.gz
          mv prod.db.bak.${{ github.event.inputs.version }} data/prod.db
      
      - name: Deploy previous version
        run: |
          bash deploy/deploy_production.sh
      
      - name: Notify team
        uses: slackapi/slack-github-action@v1
        with:
          channel-id: 'C0123456789'
          slack-message: "⚠️ 紧急回滚已执行
版本: ${{ github.event.inputs.version }}
原因: ${{ github.event.inputs.reason }}"
        env:
          SLACK_BOT_TOKEN: ${{ secrets.SLACK_BOT_TOKEN }}

九、测试与质量门禁（V2.0优化）

V2.0优化：测试覆盖率阈值调整

| 测试层级 | V1.0覆盖率 | V2.0覆盖率 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 (pytest) | ≥70% | ≥50% | 节点展示类项目以UI为主，降低覆盖率要求 |
| 接口测试 (API) | 100% | ≥80% | 核心API必须覆盖 |
| 功能验收测试 | 人工 | 人工+自动化截图 | V2.0增加自动化截图对比 |
| 回归测试 | 人工+自动化 | 保持 | 持续优化 |

V2.0新增：功能验收检查清单

☐ 首页地图正常加载

☐ 所有节点标记显示（29个节点）

☐ 点击节点显示详情面板

☐ 语音播报功能正常

☐ 自动漫游功能正常

☐ 留言板功能正常

☐ 移动端适配正常

☐ 底图切换功能正常

☐ 搜索功能正常

☐ 数据更新后页面刷新正常

十、发布流程（V2.0优化）

V2.0新增：版本兼容性矩阵

| 功能 | v1.0 | v1.1 | v1.2 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节点详情面板 | ✅ | ✅ | ✅ | 持续支持 |
| 语音播报 | ✅ | ✅ | ✅ | 持续支持 |
| 自动漫游 | ❌ | ✅ | ✅ | v1.1新增 |
| 星火拾遗 | ❌ | ❌ | ✅ | v1.2新增 |
| 四渡赤水动画 | ❌ | ❌ | ✅ | v1.2新增 |

发布Checklist

☐ 确认main分支已包含本次发布的所有变更（检查git log）

☐ 在测试环境完成全功能回归测试并截图留证

☐ 获取生产数据库全量备份

☐ 执行生产环境部署：拉取Tag，安装依赖，运行数据库迁移

☐ 执行冒烟测试：访问首页、加载节点、切换底图、尝试搜索

☐ 观察生产日志10-15分钟，确认无异常错误

☐ 生成Release Notes并与版本Tag对应

☐ 更新版本兼容性矩阵（本文档附录）

☐ 通知相关方发布完成

十一、回滚策略

11.1 代码回滚

Git回滚优先选Tag，确保精确恢复

若无Tag，回滚到上一次已知稳定的commit

生产回滚后必须立即触发测试环境验证

11.2 数据库回滚

结构变更（表/字段）：执行迁移脚本的down操作

数据内容：恢复部署前的备份文件

媒体文件：从备份目录复制恢复

11.3 紧急联系人 & 处置时限

| 级别 | 处置时限 | 联系人 |
| --- | --- | --- |
| Severity 1 (服务不可用) | 30分钟内启动回滚 | 技术负责人 |
| Severity 2 (核心功能受损) | 1小时内启动回滚或Hotfix | 技术负责人+产品 |
| Severity 3 (非核心问题) | 记录Issue，下次迭代修复 | 开发者 |

十二、职责分工

| 角色 | 职责 | V2.0新增职责 |
| --- | --- | --- |
| 技术负责人 | 审批发布、管理合并权限、制定版本计划、处理紧急事故 | 管理PostgreSQL数据库升级 |
| 开发者 | 功能开发、Bug修复、编写测试、Code Review | 维护迁移脚本、数据验证 |
| 测试人员 | 测试环境功能验收、回归测试、Bug提交与回归验证 | 维护自动化测试脚本 |
| 运维人员 | 环境搭建、CI/CD配置、部署执行、备份管理、监控告警 | 优化CI/CD流水线 |
| 产品/运营 | 确认发布内容、提供测试验证反馈 | 更新版本兼容性矩阵 |

十三、附录（V2.0新增）

A. 常用命令快速参考

# 创建功能分支
git checkout develop
git pull
git checkout -b feature/路线上色功能-#123

# 创建发布候选分支
git checkout develop
git checkout -b release/v1.1.0

# 打Tag
git tag -a v1.1.0 -m "发布v1.1.0：新增四渡赤水动画"
git push origin v1.1.0

# Hotfix流程
git checkout main
git pull
git checkout -b hotfix/修复登录bug-#124
# ... 修复并测试 ...
git checkout main
git merge --no-ff hotfix/修复登录bug-#124
git tag v1.1.1
git push origin main
git push origin v1.1.1
# 合并回develop
git checkout develop
git merge --no-commit --no-ff hotfix/修复登录bug-#124
# 处理冲突（如有）
git commit

# 测试环境部署
bash deploy/deploy_staging.sh

# 生产环境部署
bash deploy/deploy_production.sh

# 数据库备份
cp data/prod.db data/backups/prod.db.bak.$(date +%Y%m%d)

# 运行数据库迁移
python data/migrations/migrate.py data/prod.db

B. 项目技术栈与架构

| 组件 | 技术选型 | V2.0说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端框架 | Python Flask | ✅ |
| 前端地图 | Leaflet.js + ArcGIS/OSM底图 | ✅ |
| 数据库 | PostgreSQL | ✅ V2.0升级 |
| 开发数据库 | SQLite (个人独立文件) | 🆕 V2.0新增 |
| TTS | Web Speech API（浏览器原生） | ✅ |
| 部署平台 | 阿里云ECS | ✅ 已填充 |
| Web服务器 | gunicorn + Nginx反向代理 | ✅ |
| CI/CD | GitHub Actions | ✅ |
| 代码托管 | GitHub | ✅ 已选择 |

C. 变更日志自动生成配置

# .github/CHANGELOG.yml

changelog:
  categories:
    - title: 🆕 新功能
      labels:
        - feature
        - enhancement
    
    - title: 🐛 Bug修复
      labels:
        - bug
        - fix
    
    - title: 📝 文档更新
      labels:
        - documentation
    
    - title: 🔧 其他变更
      labels:
        - chore
        - refactor

  exclude:
    labels:
      - duplicate
      - question
      - wontfix

D. 版本历史记录

| 版本号 | 发布日期 | 变更说明 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0.0 | 2026-07-01 | 初始版本部署 | 技术负责人 |
| v1.1.0 | 2026-07-15 | 新增自动漫游功能 | 开发团队 |
| v2.0.0 | 2026-07-22 | 版本管理方案V2.0升级 | 技术负责人 |