项目版本通用管理规范

通用版（项目代码：cz=长征项目，zcx=知常轩项目，后续项目按约定登记，如 abc）

版本：V4.1    日期：2026-08-12    状态：正式发布

0、规则

严禁AI全面更改此文件，只做局部修订

1、项目代码约定

本文档为通用规范，适用于所有项目。项目代码是各项目的唯一代号，用于 tag 前缀、备份目录及流程描述；文档中所有 <项目代码> 均为通配符，实际执行时替换为对应项目代码：

cz = 长征项目（我走长征路 / 长征文化数字地图，代码库 longmarch-map）

zcx = 知常轩项目（知常轩传统文化网站，代码库 zhichangxuan）

后续新增项目（如 abc）按此约定登记后即可套用本规范

示例：<项目代码>dev+2.3.5+rc、<项目代码>prd+2.3.5+last-good、<项目代码>dev+2.3.5+protect

2、三个位置的定义

整个项目代码存在于三个位置：

本地：本地电脑 D:\长征文化 --- 日常开发工作区。描述中就用本地一词。

Git： 包括本地git和远程仓库（github）。描述必须具体到：本地git 和 远程仓库两个词。严禁用指代不清的git一词。

服务器 root@8.133.203.255 --- 部署运行。具体描述必须用：服器Dev和服务器prd。严禁单独使用不带dev或prd的、指代不清的“服务器”一词。

服器Dev：DEV 测试环境：/opt/longmarch-dev/ 端口5001 dev.zhichangxuan.com

服务器prd： PRD 生产环境：/opt/longmarch-map/  端口5000 zhichangxuan.com

只有一个 Git 仓库（longmarch-map），prd 和 dev 只是分支。

3、分支策略

开发分支：本地开发 -> 本地 commit 入库 -> push origin dev（入 hub 库）-> 服器Dev 从 hub 拉取部署验证 -> 验证通过后继续下一轮开发（如有修改再 commit + push）

生产分支： 生产稳定版，禁止直接提交。升级前保存<项目代码>prd+版本号+last-good。升级失败回滚。

4、commit 规范

4.1 必须 commit 的时机：1. 完成功能或修复 bug 后；2. 升级 服务器prd 前（确保 DEV 状态已入库）；3. 升级 服务器prd 前，先给当前 PRD 版本打 <项目代码>prd+版本号+last-good tag。

4.2 commit 格式：<类型>：<做了什么>；类型：feat（新功能）、fix（修复）、chore（杂项）、refactor（重构）、docs（文档）。

5、日常开发工作流

本地开发 -> 本地 commit 入库 -> push origin dev（入 hub 库）-> 服器Dev 从 hub 拉取部署验证 -> 验证通过后（如有修改再 commit + push）

前端、后端 python 都在本地更改，本地初步验证；本地验证后 commit 入库并 push origin dev（入 hub 库），服器Dev 从 hub 拉取测试；测试有问题继续本地修改（重复 commit + push），测试通过即完成本轮。

本地无法直连 hub 时的兜底（github.com:443 不通）：本地 commit 后 git format-patch 生成 patch -> scp 传到服务器 -> 服务器 git am 入库 -> 服务器 push origin dev 入 hub。hub 入库后所有机器（服器Dev / 服务器prd / 其他协作机）均从 hub 拉取；中转后本地需 pull 同步保持一致。

6、生产升级流程

6.1 备份生产（升级前必须执行）

把当前运行的服务器prd版本入库（代码、配置、数据库），<项目代码>prd+版本号+last-good。

6.2 入库 dev

确保测试通过的服器Dev当前版本、本地版本、同步，并已入远程仓库，版本号为<项目代码>dev+版本号+rc。（（Release Candidate）：候选发布版，除非发现严重问题否则即为正式版 ）。

6.3 生产部署

从测试通过的远程仓库拉取<项目代码>dev+版本号+rc版本部署到服务器prd。（此时，服务器prd之前版本已经备份入库为<项目代码>prd+版本号+last-good）
- 部署方式：从 rc tag 全量拉取代码目录（.py、templates、static 非上传部分），或 rsync 整目录同步；禁止手工挑文件拷贝（人肉挑文件拷贝曾漏文件）
- 明确不覆盖项：用户上传文件、uploads/、data/*.db（除非发布清单明确列出）
- 数据库变更：升级前在发布清单中列明涉及的表和数据，随升级一并执行

6.4 运行

- 发布清单内代码文件哈希 vs rc tag 一致
- 涉及数据库的，抽查关键表数据一致
- 校验不通过 = 升级未完成，按第 7 节回滚或补齐

7、失败回滚流程

回滚前的前提操作（顺序不能乱）：

7.1 保护 DEV 进度

服器Dev 上 git add + git commit + git push origin dev，把未提交的开发进度先入库，打保护性 tag：<项目代码>dev+版本号+protect。这个入库是保护性入库，所以使用特殊版本号：<项目代码>dev+版本号+protect。

7.2 服务器prd 代码复制到 服器Dev（cp 操作，不是 git）

只复制应用代码文件（.py、.js、.html、.css）：

cp /opt/longmarch-map/001 项目源码/services/*.py /opt/longmarch-dev/001 项目源码/services/

cp 静态文件、模板文件等，按目录逐个复制

不复制（保留 DEV 自己的配置）：

- nginx 配置（域名、端口不同）
  - gunicorn_config.py（端口不同）
  - longmarch.db（数据库不同）
  - SECRET_KEY 等安全配置
  - 上传文件目录

复制完成后用 DEV 的 nginx + DEV 的 gunicorn 配置重新部署

这样跑的是 PRD 代码 + DEV 配置，能暴露代码 bug 和环境差异

7.3 PRD 回滚止损

从 远程仓库check out <项目代码>prd+版本号+last-good，部署到服务器prd生产环境

恢复 nginx 配置和数据库备份，重新部署

8、版本号与 Tag 规范

语义化版本号：{主}.{次}.{修}

Tag：v2.1.0（正式发布）  <项目代码>prd+版本号+last-good{主}.{次}.{修}（升级前备份）  <项目代码>dev+版本号+protect（保护性入库）

9、CHANGELOG 维护规则

每次 push 前检查是否需要更新。每个变更一句话。