重走长征路 — 长征文化数字地图

版本管理方案

版本：V1.0
日期：2026年07月22日

# 目  录

一、文档概述

二、版本管理总则

三、分支策略（Git Flow）

四、环境架构

五、版本号命名规范

六、日常工作流程

七、数据库版本管理

八、CI/CD 与自动化部署

九、测试与质量门禁

十、发布流程

十一、回滚策略

十二、职责分工

十三、附录

# 一、文档概述

本文档适用于「重走长征路 — 长征文化数字地图」Web 项目的版本管理与部署运维。项目基于 Python Flask + Leaflet.js + SQLite 架构，部署于云平台。

核心目标：

• 将测试版本与发布版本完全隔离，避免变更直接影响线上用户。

• 所有功能开发、Bug 修复、数据更新必须先经过测试环境验证，确认无误后方可合并至发布版本。

• 建立可追溯、可回滚、可审计的版本管理流程，保障项目长期迭代的稳定性。

# 二、版本管理总则

版本管理遵循以下基本原则：

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 环境隔离原则 | 测试环境与生产环境使用独立的服务器实例（或容器）、独立的数据库文件及独立的域名/端口，互不干扰。 |
| 分支驱动原则 | 所有代码变更均通过 Git 分支管理，不得直接在主干分支上修改。 |
| 测试前置原则 | 任何变更必须通过测试环境的自动化测试和人工验证后，方可进入发布流程。 |
| 变更可溯原则 | 每个版本均有对应的标签（Tag）和发布说明（Release Notes），支持快速回溯历史状态。 |
| 数据安全原则 | 数据库变更通过迁移脚本来执行，生产数据库不允许直接手动修改。 |

# 三、分支策略（Git Flow）

基于 Git Flow 模型，适配本项目单团队、单主干的实际情况，采用以下分支体系：

| 分支名 | 用途 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| main | 发布分支（生产） | 仅用于部署到生产环境。每次合并到此分支即视为一次正式发布。禁止直接提交代码到此分支。 |
| develop | 主开发分支 | 日常集成分支。功能分支完成开发后合并到此分支进行集成测试。测试环境部署此分支代码。 |
| feature/* | 功能开发分支 | 从 develop 分支拉出，命名规范：feature/功能名-日期。开发完成后合并回 develop。 |
| fix/* | Bug 修复分支 | 从 develop 分支拉出，命名规范：fix/问题简述-日期。修复完成合并回 develop。 |
| hotfix/* | 紧急修复分支 | 从 main 分支拉出，用于线上紧急 Bug。修复后同时合并回 main 和 develop。 |
| release/* | 发布候选分支 | 从 develop 拉出进行发布前最终验证，命名规范：release/v版本号。验证通过合并到 main 并打 Tag。 |

## 典型分支流程图

main ───────────────────●─────── Tag:v1.0 ──●───── Tag:v1.1
   \                  /                   /
    develop ──●────●──●────●─────●────●──
        \    /    \   /    \   /
         feature/A  fix/b    release/v1.1

# 四、环境架构

项目维护三套独立环境，通过服务器实例、域名、数据库文件三方面完全隔离：

| 环境 | 部署位置 | 访问地址 | 数据库 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开发环境 (Development) | 开发者本地 | localhost:5000 | 本地 SQLite (data/dev.db) | 开发者自建自用，代码编写与单元测试 |
| 测试环境 (Staging) | 云平台测试实例 | staging.xxx.com | 云平台测试 SQLite (data/staging.db) | 集成测试、验收测试、性能测试 |
| 生产环境 (Production) | 云平台生产实例 | www.xxx.com | 云平台生产 SQLite (data/prod.db) | 正式对外服务，最终用户访问 |

## 关键隔离策略

• 服务器实例隔离：生产环境和测试环境运行在独立的云服务器/容器中，不共用进程。

• 数据库隔离：三套环境各自使用独立的 SQLite 数据库文件，物理上互不干扰。

• 域名/端口隔离：生产域名绑定证书和 CDN，测试域名可加 HTTP Basic Auth 限制访问。

• 配置隔离：通过环境变量或独立的 config 文件区分三套环境的 FLASK_ENV、SECRET_KEY、数据库路径等参数。

• 媒体文件隔离：上传的图片/音频文件分别存储在三个独立的文件目录下。

# 五、版本号命名规范

采用语义化版本号（SemVer）：

{主版本}.{次版本}.{修订号}     例如：v1.3.2

• 主版本：重大架构变更、不兼容的 API 改动或里程碑式发布。

• 次版本：新增功能、新增节点、新增路线等向下兼容的更新。

• 修订号：Bug 修复、素材替换、文案修正等细微变更。

Tag 格式：

v{主版本}.{次版本}.{修订号}    例如：git tag v1.3.2

# 六、日常工作流程

## 6.1 功能开发流程

1. 从 develop 分支拉取最新代码，创建 feature 分支。

2. 在 feature 分支上进行开发，本地测试。

3. 推送 feature 分支到远程仓库，发起 Pull Request（PR）合并到 develop。

4. PR 通过 Code Review 后合并到 develop。

5. CI/CD 自动部署测试环境（develop 分支）。

6. 在测试环境上验证新功能。

## 6.2 Bug 修复流程

1. 从 develop 拉取 fix 分支。

2. 修复 Bug，本地测试。

3. 提交 PR 合并到 develop。

4. 测试环境验证修复有效。

5. 若无问题，合并到 main 并创建修订版本号 Tag。

## 6.3 发布流程

1. 从 develop 分支拉出 release/vX.Y.Z 分支。

2. 在 release 分支上仅做版本号修改、文档更新、最终测试。

3. 测试环境部署 release 分支进行全面回归测试。

4. 测试通过后，合并到 main 分支，打 Tag vX.Y.Z。

5. 合并 main 变更回 develop，保持同步。

6. 生产环境部署 main 分支 Tag vX.Y.Z。

## 6.4 紧急修复流程（Hotfix）

1. 从 main 分支拉出 hotfix/问题简述。

2. 修复问题，本地验证。

3. 合并到 main 并打递增的修订版本号 Tag。

4. 生产环境部署 hotfix Tag。

5. 同时将 hotfix 变更合并回 develop，确保下次发布不会漏掉此修复。

# 七、数据库版本管理

SQLite 是文件型数据库，版本管理挑战与关系型数据库不同。采用以下策略：

## 7.1 迁移脚本体系

所有数据库结构变更（建表、加字段、改索引等）必须通过迁移脚本执行：

001 项目源码/data/migrations/
├── 001_create_users_table.sql
├── 002_add_node_poetry_field.sql
├── 003_create_route_points.sql
├── 004_add_spark_status_index.sql
└── migrate.py        ← 迁移执行入口

• 迁移脚本按序号递增命名，确保执行顺序。

• 每个脚本必须同时包含 "上"（up）和 "下"（down）操作，支持回滚。

• migrate.py 通过版本表（schema_version）记录当前数据库版本，自动执行未运行过的脚本。

• 数据库迁移是发布流程的一环，随代码一起走 PR 和 CI/CD。

## 7.2 数据内容管理（节点、路线、素材）

节点数据、路线点、素材记录等核心内容存储在 SQLite 中。变更方式如下：

• 小范围修正（如更新节点描述、调整坐标）：通过管理后台界面或 API 直接操作。操作后需在测试环境验证再同步到生产。

• 批量数据导入：通过 JSON/CSV 导入脚本，脚本本身纳入版本管理。导入前在测试环境执行并验证，确认无误后到生产环境执行。

• 数据导出：每次重大数据更新前，对生产环境数据库执行备份导出（.db 文件拷贝）。

## 7.3 数据库备份策略

| 备份类型 | 内容 | 频率 | 存储 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全量备份 | 生产数据库 .db 文件 | 每次发布前 | 本地 + 云存储对象存储双份 |
| 增量备份 | 迁移脚本 | 随代码提交 | Git 仓库 |
| 归档备份 | 每周完整 .db + 媒体文件 | 每周日 03:00 | 云存储对象存储，保留最近 4 周 |

# 八、CI/CD 与自动化部署

推荐使用 GitHub Actions（仓库在 GitHub）或 GitLab CI（仓库在 GitLab），实现自动化流水线：

## 8.1 流水线阶段

| 阶段 | 触发条件 | 执行内容 |
| --- | --- | --- |
| 提交检查 | Push / PR | 代码风格检查（Flake8）、安全检查（Bandit）、单元测试（pytest） |
| 构建 | Push to develop | 安装依赖、数据库迁移、静态资源构建 |
| 测试部署 | Push to develop | 自动部署到测试环境，运行冒烟测试 |
| 发布构建 | Create Tag v* | 构建最终产物，生成 Release Notes |
| 生产部署 | Manual Trigger | 手动触发，将 Tag 对应版本部署到生产环境 |

## 8.2 部署脚本结构

deploy/
├── deploy_staging.sh      # 测试环境部署脚本
├── deploy_production.sh   # 生产环境部署脚本
├── rollback.sh            # 通用回滚脚本
└── config/
    ├── staging.env        # 测试环境配置文件
    └── production.env     # 生产环境配置文件

# 九、测试与质量门禁

测试策略覆盖四个层级：

| 测试层级 | 执行时机 | 测试内容 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 (pytest) | 每个提交 | Python 后端 API、服务层函数、数据模型 | Flake8 检查通过 pytest 覆盖率 ≥ 70% |
| 接口测试 (Postman / pytest) | PR 合并前 | 所有 API 端点的正确性、鉴权、参数校验 | 全部 Endpoint 通过 |
| 功能验收测试 （人工） | 测试环境部署后 | 前端页面展示、地图漫游、TTS 朗读、留言等核心功能 | 产品/运营人员确认 |
| 回归测试 （人工+自动化） | 发布候选版本 | 全部核心功能 + 所有节点数据加载 + 3 个已修复 Bug 验证 | 零严重／阻塞级 Bug |

## 质量门禁（Quality Gates）

以下条件必须全部满足，方可进行生产发布：

□ 所有单元测试通过，且覆盖率不低于 70%。

□ 测试环境已部署当前候选版本，且人工验收人员已在测试环境完成全功能验收。

□ 自上一个发布版本以来，不存在未关闭的严重（Severity ≥ 1）Bug。

□ 数据库迁移脚本在测试环境已验证执行成功。

□ 已生成 Release Notes 并与版本 Tag 对应。

# 十、发布流程（Checklist）

每次生产发布必须按以下清单逐项执行：

□ 确认 main 分支已包含本次发布的所有变更（检查 git log）。

□ 在测试环境完成全功能回归测试并截图留证。

□ 获取生产数据库全量备份（cp prod.db prod.db.bak.vX.Y.Z）。

□ 执行生产环境部署：从 main 分支拉取代码，安装依赖，运行数据库迁移。

□ 执行冒烟测试：访问首页、加载节点、切换底图、尝试搜索。

□ 观察生产日志 10-15 分钟，确认无异常错误。

□ 在 Release 页面发布 Release Notes。

□ 通知相关方发布完成。

# 十一、回滚策略

## 11.1 代码回滚

在生产环境发现严重问题时，停止修复尝试，立即执行回滚：

# 回滚到上一个 Tag
git checkout v1.2.1
# 执行部署脚本
deploy/deploy_production.sh

• Git 回滚优先选 Tag，确保精确恢复。

• 如无 Tag，回滚到上一次已知稳定的 commit。

## 11.2 数据库回滚

• 结构变更（表/字段）：执行迁移脚本的 down 操作。

• 数据内容：恢复部署前的备份文件（prod.db.bak）。

• 媒体文件：从备份目录复制恢复。

## 11.3 紧急联系人 & 处置时限

• Severity 1（服务不可用）：立即通知技术负责人，30 分钟内启动回滚。

• Severity 2（核心功能受损）：1 小时内启动回滚或发布 Hotfix。

• Severity 3（非核心问题）：记录 Issue，下次迭代修复。

# 十二、职责分工

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 技术负责人 | 审批发布、管理合并权限、制定版本计划、处理紧急事故 |
| 开发者 | 功能开发、Bug 修复、编写测试、Code Review |
| 测试人员 | 测试环境功能验收、回归测试、Bug 提交与回归验证 |
| 运维人员 | 环境搭建、CI/CD 配置、部署执行、备份管理、监控告警 |
| 产品/运营 | 确认发布内容、提供测试验证反馈 |

# 十三、附录

## A. 项目相关命令快速参考

# 创建功能分支
git checkout develop
git pull
git checkout -b feature/路线上色功能-20260722

# 创建发布候选分支
git checkout develop
git checkout -b release/v1.1.0

# 打 Tag
git tag -a v1.1.0 -m "发布 v1.1.0：新增四渡赤水动画"
git push origin v1.1.0

# 测试环境部署
bash deploy/deploy_staging.sh

# 生产环境部署
bash deploy/deploy_production.sh

# 数据库备份
cp data/prod.db data/backups/prod.db.bak.v$(date +%Y%m%d)

## B. 项目技术栈与架构

| 组件 | 技术选型 |
| --- | --- |
| 后端框架 | Python Flask |
| 前端地图 | Leaflet.js + ArcGIS/OSM 底图 |
| 数据库 | SQLite |
| TTS | Web Speech API（浏览器原生） |
| 部署平台 | <填写云平台名称> |
| Web 服务器 | gunicorn + Nginx 反向代理 |
| CI/CD | GitHub Actions / GitLab CI |
| 代码托管 | GitHub / GitLab |

## C. 版本历史记录

（每次发布后在此记录）

| 版本号 | 发布日期 | 变更说明 |
| --- | --- | --- |
| v1.0.0 | 2026-07-01 | 初始版本部署 |